番禺区中心医院综合应急大楼建设项目信息化专项

咨询设计服务项目需求

- 项目概述

番禺区中心医院综合应急大楼建设项目包含新建一幢综合应急大楼，总建筑面积约 110700 平方米，其中地上 13 层，建筑面积约 65700 平方米，地下 3 层，建筑面积约 45000 平方米；新建跨河连廊约 1454 平方米；对原有传染病科、发热门诊楼进行装修翻新，建筑面积约 7000平方米。建设项目用作三甲医院配套的医疗、科研、教学、应急、停车等功能。

现我院需要对番禺区中心医院综合应急大楼建设项目的信息化专项进行咨询设计服务，服务内容包含（但不限于）智慧病房、远程医疗、医疗物联、智慧门诊、智能会议、医疗教培、数据中心、信息发布等信息化系统的咨询设计服务。番禺区中心医院综合应急大楼建设项目的信息化专项预计投资3357.20万元。

- 对咨询设计服务单位服务技术要求

对进行项目咨询设计规划时，工作原则包括：

1、完整性：方案成果必须是完整的，并具备可操作性和可实施性。

2、系统性：方案成果必须是系统的，需要考虑单位之间，单位内部不同部门之间的逻辑关系，需要考虑哪些是已建成的，哪些数据可实现共享的，哪些是需要进一步优化的。

3、前瞻性：方案成果必须具有一定的前瞻性，能达到国内领先，国际先进的要求。

4、实用性：方案成果必须是实用，符合实际需求的，从应用出发，说明清楚业务应用发展和现状，确保以“服务”为核心的重要性。

5、全局性：方案成果必须从全局出发，使各项建设内容达到合理、可靠、安全、经济的目的。

6、规范性：方案成果严格按照国家相关规定和标准来运作。

咨询设计服务单位负责广医附属番禺中心医院信息建设项目建设方案咨询设计工作，在设计时，咨询设计服务单位应具有如下专业技术能力：包括明确并细化项目需求、建设目标、建设内容、各系统设计方案、建设与运行管理方案、投资概算、风险及效益分析等内容。

咨询设计服务单位提供的咨询设计服务都要基于广医附属番禺中心医院的实际情况以及卫健委等相关部门的相关要求开展工作，咨询设计服务单位需要给出完成以上相关咨询设计服务工作所遵循的思路和方法，以判断投标人的工作思路和方法是否正确，投标人能否按照这个思路和方法科学地、完整地、正确地完成设计任务。

- 对咨询设计服务单位服务要求

1、咨询设计服务单位应严格遵守咨询规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展咨询工作，维护采购人、用户单位的合法权益；

2、咨询设计服务单位接受咨询委托后要编制项目咨询工作计划书，计划书应获得采购人确认；

3、信息化策略研讨：通过专题讲座、技术培训等形式，与信息化主管领导进行充分的交流和研讨，提高领导者的认识，推进信息资源规划项目的实施；

4、参与需求调研和项目分析，并提供完整的信息资源规划项目实施提纲和项目建议，协助推进信息化建设规划工作；

5、提供实施过程中的相关技术支持和咨询服务，以指导、控制和协调后续的信息工程项目实施；

6、咨询设计服务单位应当将信息化弱电建设项目工程建设过程的咨询活动情况，按计划、分阶段或者定期向采购人提交咨询报告。

7、提供工程阶段的技术保障，确保规划成果和相关标准的贯彻和落实，起到优化项目建设流程的作用；

8、咨询设计服务单位提供以上基本服务的费用应全部计入报价之中，不得额外向采购人收取任何费用。

9、咨询设计服务单位需要根据项目合同，在规定的咨询服务时段完成相应的咨询工作，及时向采购人提交咨询成果。

- 对咨询服务单位的资质要求

1、须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（提供信用信息查询记录和证据截图）。

4、具有有效的住房和城乡建设部（或原建设部）颁发的工程勘察专业类工程测量资质；

5、具有有效的住房和城乡建设部（或原建设部）颁发的工程设计电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业甲级或建筑智能化系统设计专项甲级等有关资质。

- 对咨询设计服务单位服务业绩要求

1.业绩要求：2021年以来完成相关咨询设计业合同。

2.投标人须提供合同或订单关键页复印件，关键页包括合同名称、金额、签字盖章页等。如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单。

- 对咨询设计服务单位服务响应要求

1、咨询设计服务单位必须在合同签订后10个日历日内完成的初步设计，并配合采购人完成初步设计审查批复工作。

2、咨询设计服务单位必须在合同签订后120个日历日内完成的施工图设计，并配合采购人完成施工图设计审查批复工作。

3、实际施工过程中出现问题，要求咨询设计单位在1个小时内赶到现场提供技术支持。

- 本咨询设计服务内容

1、协助采购人研究、分析单项工程的相关资料，确定本单项工程的设计范围、工程目标、功能需求、总体设计构架等。

2、确定各子系统组成及功能需求分析、定位。

3、确定单项工程与其他专业的工程界面。

4、编制单项工程的初步设计及施工图设计。

5、编制各子系统的设备和主要材料清单。

6、编制各子系统投资概算。

7、配合采购人完成初步设计及施工图设计的审查批复工作。

- 费用组成：

1、咨询设计服务成交金额（合同金额）包括但不限于：规划咨询费、方案设计费、初步设计费、施工图设计费、配合招标人完成项目流程的服务费、差旅费、人工及材料费、中标人应缴纳的增值税、所得税以及其他税费；上述费用已包含成交供应商为完成本合同项下咨询设计工作的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，采购人无需就本合同项下委托事项向中标人另行支付上述费用之外的任何其他费用。

2、设计费用计算方式：咨询设计费计费额×结算费率。

其中：咨询设计费计费额=番禺区财政部门审定的施工图预算价(或以施工图评审的概算中相对应建安费); 结算费率≤采购费率。

注：1.暂定设计费=信息化专项预计投资3357.20万元×结算费率。

2.以上付费费率为参考，以实际为准。