番禺区第七人民医院部分历史建筑设计服务项目用户需求书

一、项目概况
项目主要内容：本项目要对位于广州市番禺区石楼镇人民路149号的3处历史建筑（钢结构）改造进行设计，要求建筑物改造后结构安全鉴定达到B级或以上，项目所涉建筑面积约740平方米，改造金额估算150万元。
二、报价范围的定义
报价含设计费用、设计成果费用(效果图两份、施工图一式八份、电子版图纸U盘移交)及所有因设计工作产生的费用开支(含差旅费等)。
三、技术/服务要求
(一)政策响应要求：供应商应熟悉国家、省、市有关部门关于工程设计方面的法律、法规及相关政策，并有一定的工程设计经验。供应商应根据有关规定，本着为采购人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展设计工作；同时按采购人的要求，按时按质按量提供设计图纸，对图纸的准确性负责，并负有保密责任。
(二)服务响应要求：
1．在接到通知后1个工作日内与采购人联系接收设计资料并完成工程现场及周围环境的踏勘及设计服务所涉及现场的资料。
2.需设专人跟踪项目服务进度，在接到采购人服务通知后2个小时内响应并到达项目现场。
(三)完成项目设计的成果及时限要求：
1.设计内容及范围包括但不限于：
(1)方案设计及方案修改。
(2)施工图设计：设计范围包括但不限于现状拆除、总图、建筑、钢结构等。
3.在采购人确认方案后的15个工作日内提交八套施工图及以上图纸的电子文件。
(四)未经采购人书面同意，供应商不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即供应商未经采购人同意禁止以任何形式将设计业务交由其他单位或个人。
★(五)由于供应商自身原因，延误提交按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15个日历天，采购人有权单方解除合同，造成采购人其它的损失，供应商应承担相应的赔偿责任。
（七）供应商资格要求：具有建筑行业(建筑工程)设计乙级或以上资质。
(八)人员要求：
1、供应商拟派本项目负责人1名，具有(土建结构类、钢结构类的其中一类专业设计或相关专业设计)高级工程师或以上职称，并主持过(土建结构类、钢结构类的其中一类或相关内容)的设计项目；
2、拟投入本项目设计工程师1人，须具有(土建结构类、钢结构类的其中一类专业设计或相关专业设计)工程师(或以上)职称。
3、提供佐证材料：职称证书、设计项目合同等佐证材料。
四、项目验收
初步验收：采购人项目负责人确认供应商按要求提供设计成果，视为设计项目已通过初步验收。
最终验收：设计项目完工验收合格为设计服务完成验收依据。
五、商务要求
（一）报价方式
1.供应商报设计费率。供应商报出统一的费率（0%＜费率≤100%），费率必须为固定报价，不接受区间报价（如5%-10%）。
（二）计费公式
单项设计费=工程合同价*成交费率
（三）付款方式
1.付款方式：供应商提交设计成果后，采购人支付该项目30%设计费；项目完工验收合格后，采购人支付剩余70%设计费。供应商提交设计项目成果资料，采购人在收到供应商提交的各阶段设计文件、请款书以及等额合法发票并核对无误后，5个工作日内办理费用支付手续。具体要求以采购人财务制度要求为准。
2.其他情况：供应商已完成设计并提交成果，由于非供应商因素，导致项目没有合同价作为设计费计算基准的，按以下方式计算设计费：
（1）有预算评审金额，按预算评审金额为基准计算设计费。
收取设计费=工程预算评审金额*对应成交费率
（2）只有预算金额，没有预算评审金额的，按预算评审金额为基准计算设计费。
收取设计费=工程预算金额*对应成交费率
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